	
	



	
	
	



	

ДОГОВОР EPC/СТРОИТЕЛЬСТВА «ПОД КЛЮЧ»


	Содержание 
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	Требования Заказчика







Настоящий документ предусматривает требования Заказчика по Договору и состоит из следующих положений:

1. Спецификация
Заказчик предоставляет Подрядчику следующие документы в качестве спецификации Объектов/Работ:
· Техническая спецификация (с техническим заданием по Проекту «Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Сайрамском районе Туркестанской области. Система водоснабжения») (Приложение 1).

2. План выполнения работ Подрядчика

В соответствии с пунктом 4.1 [Общие обязательства Подрячика] Условий Договора, в течение 28 (двадцати восьми) дней после наступления Даты начала работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику согласованный финальный План выполнения работ Подрядчика, который будет сооветствовать структуре, предусмотренной Приложением 2 к настоящему документу.

3.  Требования БОТиООС 

Согласно пунктам 4.7 [Техника безопасности], 4.17 [Охрана окружающей среды] и 6.7 [Охрана труда] Условий Договора, Подрядчик (в том числе Субподрядчик) должен соблюдать «Требования к подрядным организациям в области безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объектах Заказчика» предусмотренные Приложением 3 к настоящему документу, при выполнении Объектов/Работ по Договору. В любое время, при необходимости, Заказчик может вносить изменения и дополнения в указанные в настоящем пункте требования или заменять их.

Во избежание сомнений необходимо отметить, что в случае противоречия положений «Требований к подрядным организациям в области безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объектах Заказчика» Законодательству Страны, положения Законодательства Страны будут иметь преимущественную силу. В свою очередь, положения указанных в настоящем пункте требований не должны противоречить положениям Условий Договора, в случае чего Условия Договора будут иметь преимущественную силу.

В случае совершения Подрядчиком и (или) Персоналом Подрядчика (включая его Субподрядчиков) определенных нарушений в области промышленной безопасности, техники безопасности на Строительной площадке, охраны труда и охраны окружающей среды, Подрядчик обязан незамедлительно, по первому требованию Заказчика, выплатить штраф в размере, определенном в Приложении 3 к настоящему документу, за каждое отдельное нарушение.

4. Требования к Подрядчику по уровню обеспечения качества

В соответствии с пунктом 4.8 [Обеспечение качества] Условий Договора, Подрядчик обязуется внедрить систему обеспечения качества, которая будет соответствовать Требованиям к Подрядчику по уровню обеспечения качества, предусмотренным Приложением 4 к настоящему документу. 


5. Процедура закупки Оборудования, Материалов и запасных частей 

Согласно подпункту 7.8 [Закупка оборудования, материалов] Условий Договора, закупка Подрядчиком всего Оборудования, Материалов и запасных частей должна быть осуществлен в соответствии с Процедурой закупки, являющейся Приложением 5 к настоящему документу.  В любое время, при необходимости, Заказчик может вносить изменения и дополнения в Процедуру закупки или заменять их.

6. Подтверждающие документы для промежуточных платежей

Согласно положениям подпункта 13.3 [Обращение за промежуточными платежами] и подпункта 13.4 [Промежуточные платежи] Условий Договора, к Счету на оплату должны быть приложены следующие подтверждающие документы, применимые согласно требованиям Заказчика и Законодательства, которые должны быть предоставлены Заказчику для проведения промежуточных платежей (в зависимости от ситуации):

a) Акт приемки Оборудования и/или Материалов;
b) Товарная накладная;
c) Доверенность (материально ответственному лицу);
d) Товарно-транспортная накладная (железнодорожная, автомобильная, коносамент (водная), авианакладная;
e) Международные перевозочные документы;
f) Сертификат соответствия (в случае, если товар должен быть сертифицирован);
g) Сводная загрузочная ведомость;
h) Транзитная декларация;
i) Талон о прохождении государственного контроля;
j) Акт сдачи-приемки (п.1.1.3.4 Условий Договора);
k) Сертификат об исполнении Договора (п.1.1.3.6 Условий Договора);
l) Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на поставку товаров.

 
7. Приложения

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего документа:

Приложение 1 - Техническая спецификация (с техническим заданием по Проекту «Внешнее водоснабжение»; 
Приложение 2 - План выполнения работ Подрядчика;
Приложение 3 - Требования к подрядным организациям в области безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды на объектах Заказчика;
Приложение 4 - Требования к Подрядчику по уровню обеспечения качества;
Приложение 5 - Процедура закупки.

        Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора и все термины в настоящем документе должны толковаться в соответствии с определениями таких терминов, предусмотренных Условиями Договора, если иное не указано в настоящем документе. 



В удостоверение чего, Стороны подписывают настоящий документ:

	От имени Заказчика
	От имени Подрядчик

	ТОО «ПГУ Туркестан» 









Буркитов У.О.
Председатель Правления

_________________________
               м.п
	Консорциум в лице Товарищества с ограниченной ответственностью 


.
Директор 

________________________________ 
              м.п.
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