Техникалық ерекшелікке № 2 қосымша

Жобаның функционалдық көлемі бойынша тапсырмалар
	№
	Тапсырмалар
	Мақсаты
	Нысаналы мерзімге дейін Тапсырыс берушімен келісілген нәтижелер/Есептік құжаттар

	1
	Жобалау құжаттамасын әзірлеу
	Жобаның негізгі критерийлерін (жобалау командасының құрамы, міндеттері, периметрі, шектеулері, сапаны бақылау матрицасы, жобаның жоспар-кестесі) бекіту мақсатында жоба жарғысын әзірлеу.
	Жобаның жарғысы;
Сапаны бақылау матрицасы;
Жобаның жоспар-кестесі.

	2
	SAP FM мақсатты архитектурасын әзірлеу
	Қолданыстағы SAP ERP ландшафты мен сабақтас модульдермен және жүйелермен интеграцияны ескере отырып, SAP FM шешімінің нысаналы архитектурасын әзірлеу, бюджеттік бақылаудың нысаналы моделін сипаттау және интеграциялық өзара әрекеттесу схемасы.
	Мақсатты архитектура шешімінің дизайны

	3
	Бюджетті белсенді бақылау механизмін енгізу бойынша жобалық шешім әзірлеу
	Бюджеттік лимиттерді Белсенді бақылау тетігін іске асыру бойынша жобалық шешімді әзірлеу, негізінен SAP FM стандартты функционалдығы құралдарымен, соның ішінде бюджеттік бақылау логикасын, бюджеттің қолжетімділігін тексеру ережелерін, бақылауды орындау нүктелерін, бақылауды айналып өтуді болдырмау үшін қажетті түзетулер мен пысықтауларды, сондай-ақ көршілес SAP модp және SAP BPC модульдерімен өзара әрекеттесу тәртібін айқындау.
	Жоба шешімі

	4
	SAP FM функциясын баптау
	Бекітілген жобалық шешімге сәйкес SAP FM функционалдығын баптауды орындау, оның ішінде:
· бюджет санаттарын баптау;
· бюджеттік лимиттерді жүктеу мен түзетуді баптау;
· бюджеттік мекенжайларды баптау;
· бюджеттік құрылымның иерархиясын баптау;
· бюджеттің болуын белсенді бақылау тетігін (бұдан әрі - БББ) баптау;
· бюджеттік мекенжайды автоматты түрде анықтау үшін деривацияны баптау;
· бюджеттік лимиттердің қолжетімділігін тексеру ережелері мен параметрлерін баптау;
· бюджеттік бақылауды орындау нүктелерін баптау және БББ үшін релевантты құжаттарды анықтау;
· бюджет лимиттері жеткіліксіз немесе асып кеткен кезде хабарламаларды, ескертулерді және бұғаттауларды баптау;
· қажетті пайдаланушы параметрлерін және бюджеттік ақпаратты көрсету нұсқаларын баптау.
Пайдаланушылардың бюджеттік бақылау механизмін тексеріп шығу сценарийлерін тексеру барысында анықталған жабу үшін SAP ERP аралас модульдерінің баптауларын орындау.
	Техникалық ерекшелігі; Баптаулар журналы

	5
	Функционалдық түзетулерді іске асыру
	[bookmark: _GoBack]Бекітілген жобалық шешім шеңберінде SAP FM стандартты функционалдық құралдарымен және SAP ERP сабақтас модульдерімен іске асырылуы мүмкін емес талаптар анықталған жағдайда, бюджеттік бақылаудың талап етілетін механизмін қамтамасыз ету және бақылауды айналып өту сценарийлерін жою үшін қажетті функционалдық пысықтауларды орындау. Функционалдық пысықтауларды орындау қажеттілігі болмаған жағдайда, Шарттың құны орындалуы қажеттілігі жоқ функционалдық пысықтаулардың құрамы мен көлемін ескере отырып, келісу нәтижелері бойынша Тараптар айқындайтын сомаға азайтылуға тиіс.
	Функционалдық ерекшелік

	6
	SAP FM аралас жүйелермен және модульдермен интеграциясын іске асыру
	Бюджеттік лимиттерді беруді және өзектендіруді қамтамасыз ету, олардың қолжетімділігін бақылау үшін деректерді қалыптастыру, сондай-ақ бюджеттік бақылаудың бірыңғай механизмі шеңберінде міндеттемелер мен нақты шығындарды көрсету үшін SAP FM-ның шектес SAP ERP және SAP BW/BPC модульдерімен интеграциялық өзара әрекеттесуін іске асыру. 
	Интеграцияның техникалық құжаттамасы

	7
	SAP FM есептілігін және талдауын іске асыру
	Пайдаланушыларға бюджеттік лимиттер, олардың өзекті жай-күйі және қолжетімді қалдығы туралы, сондай-ақ қажетті бөліністерде бюджеттің атқарылуын талдау мүмкіндігімен қабылданған міндеттемелер мен нақты шығындардың көлемі туралы ақпаратты ұсыну үшін бекітілген жобалық шешімге сәйкес SAP FM есептілігі мен талдауын іске асыру.
	Есеп нысандарының альбомы

	8
	Пайдаланушылардың рөлдері мен өкілеттіктерін баптау
	Бекітілген жобалық шешімге сәйкес SAP FM және SAP ERP аралас модульдеріндегі пайдаланушылардың рөлдері мен өкілеттіктерін баптауды орындау, бюджеттік деректерге, бюджеттік лимиттерді қалыптастыру және өзектендіру операцияларына, бюджеттік бақылауды орындауға қол жеткізуді шектеуді және артық өкілеттіктер беру арқылы бақылаудың белгіленген тетігін айналып өту мүмкіндігін болдырмауды қамтамасыз ету.
	Рөлдер мен өкілеттіктер матрицасы

	9
	Пайдалану және пайдаланушы құжаттамасын әзірлеу
	Пайдаланушылардың өз бетінше жұмыс істеу және Тапсырыс беруші мамандарының шешімді одан әрі сүйемелдеу, бюджеттік лимиттерді, негізгі пайдаланушылық операцияларды жүктеу және өзектендіру, есептілікпен жұмыс, сондай-ақ бюджеттік лимиттердің асып кетуі немесе жеткіліксіздігі анықталған кезде пайдаланушылардың іс-қимылы мүмкіндігін қамтамасыз ететін SAP FM іске асырылған функционалдығы бойынша пайдалану және пайдалану құжаттамасын әзірлеу.
	Пайдаланушының нұсқаулығы; Сүйемелдеу нұсқаулығы

	10
	Тестілеуді өткізу
	Бекітілген жобалық шешімге сәйкес бюджеттік лимиттерді жүктеудің және өзектендірудің, белсенді бюджеттік бақылау тетігін орындаудың, міндеттемелер мен нақты шығындарды көрсетудің, интеграциялар жұмысының, есептіліктің, рөлдер мен өкілеттіктердің дұрыстығын тексеруді, сондай-ақ бюджеттік бақылауды айналып өтудің анықталған сценарийлерінің жоқтығын тексеруді қоса алғанда, SAP FM іске асырылған функционалдық, интеграциялық және пайдаланушылық тестілеуді жүргізу пайдаланушылар. Анықталған ескертулерді жоюды қамтамасыз ету.
	Тестілеу хаттамасы

	11
	Оқыту материалдарын дайындау және оқыту
	Бюджеттік лимиттермен жұмысты, оларды жүктеу мен өзектендіруді, бюджеттік бақылау операцияларын орындауды, есептілікті қалыптастыру мен талдауды, сондай-ақ бақылау тетіктері іске қосылған кезде пайдаланушылардың іс-қимыл тәртібін қоса алғанда, SAP FM іске асырылған функционалдылығымен жұмыс істеуге оқыту материалдарын әзірлеу және пайдаланушыларды оқытуды жүргізу.
	Оқыту жоспары;
Оқыту жүргізу хаттамалары; 

	12
	Өнімді ортада SAP FM іске қосуға дайындық
	Келісілген баптаулар мен әзірлемелерді өнімді ортаға ауыстыруды, анықталған ақауларды жоюды қоса алғанда, шешімді өнімді пайдалануға енгізуге техникалық және ұйымдастырушылық әзірлікті қамтамасыз ету. Пайдаланушыларды анықтау және рөлдерді тағайындау.

	Параметрлерді өнімді ортаға көшіруге арналған тасымалдау сұрауларының тізімі;
SAP FM функционалдығының дайындық хаттамасы;
Пайдаланушылар мен тағайындалған рөлдердің келісілген тізбесі.



