Приложение №2
к Технической спецификации

Задачи по функциональному объему проекта
	№
	Задачи
	Цель
	Результаты, согласованные с Заказчиком до целевых сроков/ Отчетные документы

	1
	Разработка проектной документации
	Разработка устава проекта с целью закрепления основных критериев проекта (состав проектной команды, задачи, периметр, ограничения, матрицу контроля качества, план-график проекта).
	Устав проекта;
Матрица контроля качества;
План-график проекта.

	2
	Разработка целевой архитектуры SAP FM
	Разработка целевой архитектуры решения SAP FM с учетом существующего ландшафта SAP ERP и интеграции со смежными модулями и системами, описание целевой модели бюджетного контроля и схема интеграционного взаимодействия.
	Дизайн целевой архитектуры решения

	3
	Разработка проектного решения по внедрению механизма активного контроля бюджета
	Разработка проектного решения по реализации механизма активного контроля бюджетных лимитов преимущественно средствами стандартной функциональности SAP FM, включая определение логики бюджетного контроля, правил проверки доступности бюджета, точек выполнения контроля, необходимых настроек и доработок для предотвращения обхода контроля, а также порядка взаимодействия со смежными модулями SAP ERP и SAP BPC.
	Проектное решение

	4
	Настройка функциональности SAP FM
	Выполнить настройку функциональности SAP FM в соответствии с утвержденным проектным решением, включая:
· настройку категорий бюджета;
· настройку загрузки и корректировки бюджетных лимитов;
· настройку бюджетных адресов;
· настройку иерархии бюджетной структуры;
· настройку механизма активного контроля наличия бюджета (далее – АКН);
· настройку деривации для автоматического определения бюджетного адреса;
· настройку правил и параметров проверки доступности бюджетных лимитов;
· настройку точек выполнения бюджетного контроля и определение документов, релевантных для АКН;
· настройку сообщений, предупреждений и блокировок при недостаточности или превышении бюджетных лимитов;
· настройку необходимых пользовательских параметров и вариантов отображения бюджетной информации.
Выполнить настройки смежных модулей SAP ERP для закрытия выявленных в ходе обследования сценариев обхода механизма бюджетного контроля пользователями.
	Техническая спецификация; Журнал настроек

	5
	Реализация функциональных доработок
	[bookmark: _GoBack]В случае выявления в рамках утвержденного проектного решения требований, которые не могут быть реализованы средствами стандартной функциональности SAP FM и смежных модулей SAP ERP, выполнить необходимые функциональные доработки для обеспечения требуемого механизма бюджетного контроля и устранения сценариев обхода контроля. В случае отсутствия необходимости в выполнении функциональных доработок стоимость Договора подлежит уменьшению на сумму, определяемую Сторонами по результатам согласования с учетом состава и объема функциональных доработок, необходимость в выполнении которых отсутствует.
	Функциональная спецификация

	6
	Реализация интеграции SAP FM со смежными системами и модулями
	Реализовать интеграционное взаимодействие SAP FM со смежными модулями SAP ERP и SAP BW/BPC для обеспечения передачи и актуализации бюджетных лимитов, формирования данных для контроля их доступности, а также отражения обязательств и фактических затрат в рамках единого механизма бюджетного контроля. 
	Техническая документация интеграций

	7
	Реализация отчетности и аналитики SAP FM
	Реализация отчетности и аналитики SAP FM в соответствии с утвержденным проектным решением для предоставления пользователям информации о бюджетных лимитах, их актуальном состоянии и доступном остатке, а также об объемах принятых обязательств и фактических затрат с возможностью анализа исполнения бюджета в необходимых разрезах.
	Альбом отчетных форм

	8
	Настройка ролей и полномочий пользователей
	Выполнить настройку ролей и полномочий пользователей в SAP FM и смежных модулях SAP ERP в соответствии с утвержденным проектным решением, обеспечив разграничение доступа к бюджетным данным, операциям формирования и актуализации бюджетных лимитов, выполнению бюджетного контроля и исключение возможности обхода установленного механизма контроля посредством предоставления избыточных полномочий.
	Матрица ролей и полномочий

	9
	Разработка эксплуатационной и пользовательской документации
	Разработать эксплуатационную и пользовательскую документацию по реализованной функциональности SAP FM, обеспечивающую возможность самостоятельной работы пользователей и дальнейшего сопровождения решения специалистами Заказчика, загрузки и актуализации бюджетных лимитов, основных пользовательских операций, работы с отчетностью, а также действий пользователей при выявлении превышения или недостаточности бюджетных лимитов.
	Инструкция пользователя; Инструкция сопровождения 

	10
	Проведение тестирования
	Провести функциональное, интеграционное и пользовательское тестирование реализованной функциональности SAP FM в соответствии с утвержденными проектным решением, включая проверку корректности загрузки и актуализации бюджетных лимитов, выполнения механизма активного бюджетного контроля, отражения обязательств и фактических затрат, работы интеграций, отчетности, ролей и полномочий, а также проверку отсутствия выявленных сценариев обхода бюджетного контроля пользователями. Обеспечить устранение выявленных замечаний.
	Протокол тестирования

	11
	Подготовка обучающих материалов и проведение обучения
	Разработать обучающие материалы и провести обучение пользователей работе с реализованной функциональностью SAP FM, включая работу с бюджетными лимитами, их загрузку и актуализацию, выполнение операций бюджетного контроля, формирование и анализ отчетности, а также порядок действий пользователей при срабатывании механизмов контроля.
	План обучения; 
Протоколы проведения обучения; 

	12
	Подготовка к запуску SAP FM в продуктивной среде
	Обеспечить техническую и организационную готовность решения к вводу в продуктивную эксплуатацию, включая перенос согласованных настроек и разработок в продуктивную среду, устранение выявленных дефектов. Определение пользователей и назначение ролей.

	Список транспортных запросов на перенос настроек в продуктивную среду; 
Протокол готовности функциональности SAP FM;
Согласованный перечень пользователей и назначенных ролей.



