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Календарный план
Услуги по проведению экологического мониторинга на объекте  ПУ «Каламкасмунайгаз» (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров и отходы производства, растительный и животный мир)  на 2027 год 

	№
	Наименование услуг
	Сроки оказания услуг

	    2027 год

	
	1 квартал 2027 г 
	2 квартал 2027  г
	3 квартал
 2027 г
	4 квартал 2027 г

	1.
	Полевые работы по мониторингу:

	 
	Отбор проб на объектах с составлением Акта отбора проб в сроки:
	до 15 февраля 
	до 15 мая 
	до 15 августа
	до 15 ноября

	2.
	Проведение камеральных работ

	2.1.
	Проведение лабораторных анализов в сроки: 
	до 15 марта
	до 15 июня 
	до 15 сентября
	до 15 декабря

	2.2.
	 Обработка данных полевых работ, лабораторных анализов, составление Отчета согласно техспецификации к Договору в сроки до: 
	до 20 марта 
	    до 20 июня 
	 до 20 сентября
	20 декабря

	2.3.
	Сдача материалов Заказчику (Отчет, Протокола лабораторных анализов, Отчет по результатам ПЭК по форме), Акты оказанных услуг – окончательный срок:
	25 марта 
	25 июня 
	25 сентября
	25 декабря






 Заказчик:                                                                             Исполнитель:                                                                                                                 





                                            "Қаламқасмұнайгаз" ӨБ-де
экологиялық мониторинг бойынша қызметтер көрсету (жер үсті және жер асты сулары, топырақ, атмосфералық ауа, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі) 
   сатып алу бойынша  №---------------------- Келісім-Шартқа  
 Қосымша №9
[bookmark: _GoBack]Күнтізбелік жоспар
2027 жылға «Қаламқасмұнайгаз» ӨБ-де  экологиялық мониторинг (жер үсті және жер асты сулары, топырақ, атмосфералық ауа, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі) жүргізу бойынша»  


	№
	Қызметтер атауы
	Қызметтер көрсету мерзімдері 

	                   2027 жыл

	
	1 тоқсан 2027 ж
	2 тоқсан 2027  ж
	3 тоқсан
 2027 ж
	4 тоқсан
 2027 ж

	1.
	Мониторинг бойынша дала жұмыстары:

	 
	Нысандарда сынама алу, сынама алу актілерін жасақтау- көрсетілген мерзімдерге дейін:
	15 ақпанға дейін 
	15 мамырға дейін 
	15 тамызға дейін
	15 қарашаға дейін

	2.
	Кеңселік жұмыстар

	2.1.
	Зертханалық талдау жүргізу, көрсетілген мерзімге дейін:
	15 наурызға дейін
	15 маусымға дейін
	15 қыркүйекке дейін
	15 желтоқсанға дейін

	2.2.
	 Дала жұмыстары, зертханалық талдаулар  бойынша деректерді өңдеу, Шарттың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес Есеп жасақтау, көрсетілген мерзімге дейін:
	20 наурызға дейін
	20 маусымға дейін
	20 қыркүйекке дейін
	20 желтоқсанға дейін

	2.3.
	Тапсырыс берушіге материалдарды тапсыру (Есеп, зертханалық талдау хаттамалары, ӨЭБ нәтижелері есебі), қызметтер көрсету актісі – соңғы мерзімі:
	25 наурыз
	25 маусым
	25 қыркүйек
	25 желтоқсан



Тапсырыс беруші                                                                            Орындаушы
                                                                 
                                  


