Приложение № 16
к Договору о закупках услуг № __________
от «___» __________ 20__ г.
ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	№
	Наименование услуг
	Количество
скважин, ед.
	Плановый объем
услуг, сутки
	Суточная ставка,
тенге/сутки
	Плановая стоимость
услуг, тенге, без НДС

	2027 год

	1
	Услуги супервайзера 
	54
	2 515,59
	151 830,00
	

	2
	Услуги координатора
	
	499
	150 401,00
	

	Итого
	
	
	 
	 
	

	2028 год

	1
	Услуги супервайзера 
	56
	2 337,43
	160 940,00
	

	2
	Услуги координатора
	
	465
	159 426,00
	

	Итого
	
	
	 
	 
	

	2029 год

	1
	Услуги супервайзера 
	50
	2 746,71
	170 596,40
	

	1
	Услуги координатора
	
	425
	168 991,56
	

	Итого
	
	
	 
	 
	

	ВСЕГО
	
	
	 
	 
	



Примечание:
1. Количество скважин и объем услуг в сутках, указанные в настоящем Приложении, являются плановыми и определены исходя из планируемых объемов и сроков строительства скважин.
2. Суточная ставка супервайзерских услуг установлена за 24 часа непрерывного оказания услуг на одной действующей буровой установке и предусматривает обеспечение круглосуточного супервайзерского контроля в соответствии с требованиями Технической спецификации.
3. Фактический объем супервайзерских услуг определяется исходя из фактического количества задействованных буровых установок и фактической продолжительности оказания услуг. В случае увеличения продолжительности строительства скважин фактический объем услуг в сутках может превышать плановый объем, указанный в настоящем Приложении.
4. Стоимость фактически оказанных услуг определяется путем умножения фактического количества суток оказания услуг на соответствующую суточную ставку, установленную настоящим Приложением.
5. Оплате подлежит фактически оказанный и подтвержденный Заказчиком объем услуг. При необходимости увеличения объема услуг вследствие увеличения фактической продолжительности строительства скважин соответствующее увеличение общей суммы Договора оформляется дополнительным соглашением Сторон в порядке и случаях, предусмотренных Договором и применимыми Порядками закупок.

	Заказчик
	Исполнитель

	АО «Эмбамунайгаз»
	

	________________
	________________



