20__ жылғы № шартқа № 4 қосымша


№2 МГӨЦ үшін қызмет көрсету кестесі

	Қызметтердің атауы
	Ұңғымалар саны
	Қызмет көрсету режимі

	Ұңғымаларды/кен орындарын зерттеу қызметтері
	1
	Орындаушы бұрғылау аяқталғанға дейін күнделікті жұмысты орындайды. 



«Оңтүстік Қаратөбе кен орнында үш ұңғыманы бұрғылауға арналған топтық техникалық жобаның» №1.1.1 «Негізгі жобалық деректер» кестесінің 29-тармағына сәйкес, №115 ұңғыманың құрылыс ұзақтығы 102 тәулікті құрайды.
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	Тапсырыс беруші

__________________
Арымбек К.Б.
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС
Бас директоры
	Орындаушы
__________________
.........................









20__ жылғы № шартқа № 4 қосымша


№2 МГӨЦ үшін қызмет көрсету кестесі

	Қызметтердің атауы
	Ұңғымалар саны
	Қызмет көрсету режимі

	Ұңғымаларды/кен орындарын зерттеу қызметтері
	1
	Орындаушы бұрғылау аяқталғанға дейін күнделікті жұмысты орындайды. 



«Лақтыбай кен орнында пайдалану ұңғымасын бұрғылауға арналған жеке техникалық жобаның» №1.1.1 «Негізгі жобалық деректер» кестесінің 29-тармағына сәйкес, №27Д ұңғымасының құрылыс ұзақтығы 180 тәулікті құрайды.
[image: ]

	Тапсырыс беруші

__________________
Арымбек К.Б.
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС
Бас директоры
	Орындаушы
__________________
.........................
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Mpogomketue Tabn.1.1.1

[ 2 I 3 ]
24. | Tun b MasTosast
25. | Hanwuvie wexarmamos ACT (3, er) Her
26. | Howmep ocHoBHoro komnnexTa Gyposoro obopyaoBaHHA -
27. | MakcuMansHas Macca KoroRHei, Th
- obcaaHoi KonorHe! 142,83
- BypUnLHO/ KOMOHHI 114,76
- cymmaphoii (npy cnycke cerusv) -
TpysonoabemHocTsio
28. | Tun ycTamoBiw Ans veniTanwi (ocsoenns) He weree 80T (YITA
60/80 wnw aviaror)
29. | TIPOAOIIKITENbHOCTS LYIKNa CTPONTENCTBA CKBAUKIH, CyTKH
& Tom uCne 102,0
- CTPOMTENBHO-MOHTEDKHbIE PaGOTHI 15
- NOArOTOBMTENBHbIE PaboTb! K BypeHiio 40
- Bypenvie u kpennenvie 68,0
- ONpOGOBaHME NNACTOMCTLTaTENeM Ha Kabene -
- 0CBOEHME, B SKCINYATALMOHHOI KOMOHHE 15,0
30. | TTpoeKTHas KOMMEPHECKAR CKOPOCTS, MICT. MECAL| 132353
31. | Cwetnan croumocTs,
& ToM uwCrie BosepaT RoroBopHas
32. | KoOpAWHATI YTIOBbIX TOHEK TLIEHIHORHOTO YHacTka

TipuMeNanme: A0MyCKaETCR MpHMeHeHHE APYTViX BYPOBLIX YCTaHOBOK NpH YCOBMM oBecrevenA
MM TPEBOBaHMIA HOPMATUBHBIX AOKYMEHTOB.
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Mponomxenue Tabn.1.1.1

[ 2 I 3 ]
24. | Tun b Masrosast
25. | Hanwuvie wexarmamos ACT (3, er) Her
26. | Howmep ocHoBHoro komnnexTa Gyposoro obopyaoBaHHA -

27. | MakcuMansHas Macca KoroRHei, Th
- obcaaHoi KonorHe! 285,66
- BypUnLHO/ KOMOHHI 1586
- cymmaphoii (npy cnycke cerusv) -
28. | Tun ycTamoBiw Ans veniTanwi (ocsoenns) BY rpysonoabentocteio
He enee 1007
29. | TIPOAOIIKITENbHOCTS LYKNa CTPONTENCTBA CKBAUKIH MO
OCHOBHOMY BapWaHTy, CyTHH, 180,2
& ToM uCne
- CTPOUTEHO-MOHTZDKHbIE PaGOTHI 20
- NOArOTOBMTENBHbIE PaboTb! k BypeHiio 40
- Bypenvie u kpennenvie 1312
- ONpOGOBaHME NNACTOMCTLTaTENeM Ha Kabene -
- 0CBOEHME, B SKCINYaTALMOHHOI KOMOHHE 15,0
- HEMOHTaX BYPOBOI YCTaHOBKM 60
-MOHTEX MOZBEMHIKA ANA HCTBITAHHA 40
TPOAOMKUTENLHOCT LKA CTPOTENLCTBA CKBAUKIH N0
peaepEHoMY BapHaHTy, CyTi, 186,8
- CTPOMTENBHO-MOHTZDKHbIE PaBOTHI 200
- NOArOTOBMTENBHbIE PaboTb! k BypeHiio 40
- Bypenvie u kpennenvie 137.8
- ONpOGOBaHME NNACTOMCTLTaTENeM Ha Kabene
- 0CBOEHME, B SKCINYaTALMOHHOI KOMOHHE 15,0
- IEMOHTaX BYPOBOI YCTAHOBKM 60
-MOHTEX MOZBEMHIKA ANA HCTBITAHHA 40
30. | TTpoeKTHaR KOMMEPHECKAR CKOPOCTS, MICT. MECAL|
OCHOBHOI 960,36
pesepeHIit 914,37
31. | Cwetnan croumocts,
& ToM uwCrie BosepaT RorosopHas
32. | KoOpAWHATI YTIOBbIX TOHEK TLIEHIHORHOTO YHacTka

Tipumesann

MY TPEBOBaHMIT HOPMATUEHIX JOKYMEHTOB.

Oy CKaGTCH MpAMEREHIE ApyIYIX BYPOREIX YCTaHOBOK MPH yCTOaHH ObecewermA




