                                                                                                               Приложение № 
к Договору №_________


 Календарный план
оказания услуг  по разработке документов на выбросы парниковых газов  
для АО «Мангистаумунайгаз»

	Этапы  исполнения услуг
	Сроки исполнения

	Выезд на объекты, сбор и изучение исходных данных
	Январь 2027 г

	Разработка документов (отчет об инвентаризации ПГ и план мониторинга выбросов парниковых газов на период действия Национального плана углеродных квот на 2026-2030 гг, отчет по инвентаризации озоноразрушающих веществ, отчет по обращению с озоноразрушающими веществами) 
	Февраль 2027 г

	Согласование с Заказчиком и органом по валидации и верификации разработанных документов, устранение замечаний при их наличии
	до 15.03.2027 г 

	Заполнение в государственном углеродном кадастре электронной формы отчета об инвентаризации выбросов парниковых газов за 2025 год
	до  25.03.2027 г

	Заполнение электронной формы отчета по обращению с озоноразрушающими веществами и отчета по инвентаризации озоноразрушающих веществ в системе государственного кадастра озоноразрушающих веществ
	до 30.03.2027 г

	Сдача в КЭРК  МЭ плана мониторинга выбросов парниковых газов на период действия Национального плана углеродных квот на 2026-2030 гг. с валидированным заключением 
	до 25.03.2027 г

	Ежеквартальный расчет прямых выбросов ПГ и заполнение формы отчета
	до 10 числа следующего месяца за отчетным периодом

	Расчет косвенных выбросов парниковых газов (Scope 2,3) за 2025 г и заполнение формы отчета косвенных выбросов ПГ
	до 20 марта 2027 г 

	    Расчет выбросов метана за отчетный 2025 г, и заполнение        
    формы отчета 
	до 15 февраля 2027 г


	Разработка документов для получения дополнительных квот ПГ при необходимости 
	до 31.05.2027 г

	Анализ увеличения/сокращения выбросов парниковых газов АО «Мангистаумунайгаз» с графиками и диаграммами за последние 3 года;
	до 31.05.2027 г

	Разработка мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов 
	до 31.05.2027 г















№------ Келісім шартқа 
Қосымша № 


Күнтізбелік жоспар
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ үшін парниктік газдар шығарындылары құжаттарын
әзірлеу бойынша қызметтерге

	Қызметтердің орындалу кезеңдері
	Орындалу мерзімдері

	Объектілерге шығу, бастапқы деректерді жинау және зерделеу
	Қаңтар 2027 ж

	Құжаттарды әзірлеу (2026-2030 жылдарға арналған көміртегі квотасының ұлттық жоспарының мониторинг жоспары және парниктік газдарды түгендеу есебі) 
	Ақпан 2027 ж

	Әзірленген құжаттарды Тапсырыс берушімен, валидация және верификация жөніндегі органғмен келісу, ескертулер болған жағдайда оларды жою
	15.03.2027 ж дейін  

	2025 жылға парниктік газдар шығарындыларын түгендеу туралы есептің электрондық нысанының мемлекеттік көміртегі кадастрын толтыру
	25.03.2027 ж дейін

	Озонды бұзатын заттармен жұмыс істеу туралы есептің және озонды бұзатын заттардың мемлекеттік кадастрындағы озонды бұзатын заттарды түгендеу туралы есептің электрондық нысанын толтыру
	30.03.2027 ж дейін

	2026-2030 жылдарға арналған көміртегі квотасының ұлттық жоспары үшін парниктік газдарды мониторинг жоспары) верификациялық/валидацияланған қорытындылармен Экологиялық бақылау және реттеу комитетіне тапсыру
	 25.03.2027 ж дейін 

	Парниктік газдардың тоқсан сайынғы тікелей шығарындыларын есептеу, нысан бойынша толтыру
	тоқсаннан кейінгі айдың 10-күніне дейін

	2025 жылғы парниктік газдардың жанама шығарындыларын Scope2,3 бойынша  есетеу,  нысан бойынша толтыру
	2027 жылғы 20 ақпанға дейін

	2025 жылдғы метан шығарындылары есептеу, нысан бойынша толтыру
	2027 жылғы 20 ақпанға дейін

	Парниктік газдардың қосымша квоталар алу үшін құжаттарды әзірлеу
	31.05.2027 ж дейін 

	"Маңғыстаумұнайгаз " АҚ соңғы 3 жылдағы парниктік газдар шығарындыларын көбеюдің / азайюдың талдауы кестелермен және диаграммалармен 
	31.05.2027 ж дейін

	Парниктік газдар шығарындыларын азайту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу
	31.05.2027 ж дейін



                                                                                                             
